# AKILLI TARIM PLATFORMU

## Teknik Mimari & Fizibilite Çalışması

Versiyon 4.0 | Ağustos 2026 | Teknik Tasarım Aşaması

# Yönetici Özeti

Akıllı Tarım Platformu, çok kaynağı tarımsal verileri birleştirilmiş bir Çiftçi Bilgi Yönetim Sistemi haline dönüştüren bulut-yerel bir sistemdir.

## Temel Teknik Amaçlar

• 20 pilot çiftçiyi destekle (Yıl 1) → 2.000 aktif çiftçi (Yıl 5)
• Gerçek zamanlı uydu, hava ve sensör verilerini alımı ve işleme
• Sub-saniyeli API yanıt süreleri
• %99,9 uptime SLA
• GDPR uyumluluğu
• Elastik ölçeklenebilirlik

## Önerilen Teknoloji Yığını

• Bulut: AWS (birincil) + Azure (DR)
• Veritabanı: PostgreSQL + TimescaleDB + MongoDB
• API: Node.js/Express + GraphQL
• ML/AI: TensorFlow 2.x
• Veri Boru Hattı: Kafka + Spark + Airflow
• Konteynerizasyon: Docker + Kubernetes (EKS)

# 1. Platform Gereksinimleri Özeti

## 1.1 İşlevsel Gereksinimler

• Çok katmanlı mimari
• Altı temel ÇBYS modülü
• Çoklu modal veri alımı
• 5.000+ uzman ağı
• B2B ve B2C entegrasyonu
• Çevrimdışı mobil uygulama

## 1.2 İşlevsel Olmayan Gereksinimler

• Performans: < 200ms p99
• Kullanılabilirlik: %99,9 uptime
• Ölçeklenebilirlik: 50 → 50.000+ kullanıcı
• Veri Hacmi: 500GB (Y1) → 50TB (Y5)
• Güvenlik: Uçtan uca şifreleme
• Uyum: GDPR, ISO 27001

# 2. Bulut Mimarisi Analizi

## 2.1 Sağlayıcı Karşılaştırması

| Kriter | AWS | Azure | GCP |
| --- | --- | --- | --- |
| Uydu Verisi | S3 yerel entegrasyonu | Blob depolama | BigQuery + GCS |
| Maliyet Y1 | $45-55K/yıl | $50-65K/yıl | $40-50K/yıl |
| Kubernetes | EKS (yönetilen) | AKS (yönetilen) | GKE (en olgun) |
| ML/AI | SageMaker | ML Studio | Vertex AI |

## 2.2 Tavsiye: AWS Birincil + Azure DR

• Birincil: AWS (eu-central-1 Frankfurt)
• DR: Azure (West Europe)
• RTO: 15 dakika
• RPO: 5 dakika

# 3. Veritabanı Mimarisi

## 3.1 Polyglot Depolama Stratejisi

### 3.1.1 PostgreSQL (İlişkisel ÇBYS Verileri)

Amaç: Tüm işlemsel ÇBYS verilerini saklama

Kapasitesi:
• Y1: db.t3.medium (2 vCPU, 4GB) = $300/ay
• Y3: db.r5.xlarge = $800/ay
• Y5: db.r5.2xlarge = $1.500/ay
• Read replicas Y2+ ile eklenir

### 3.1.2 TimescaleDB (Zaman Serileri)

Amaç: Yüksek frekans sensör verilerini depolamak

• Y1: 50 sensör × 8 okuma/gün = 400 okuma
• Y5: 2.000 sensör × 8 okuma = 16.000 okuma/gün
• Tutma: 5 yıllık hadde arşivi (~150GB Y5)

### 3.1.3 MongoDB (Günlükler, Yapılandırılmamış)

Amaç: Uzman profilleri, çiftçi geri bildirimi, denetim günlüğü

Kapasitesi:
• Y1: 5GB (M10) = $75/ay
• Y5: 50GB (M30) = $500/ay

## 8.3 GDPR ve Veri Uyumu

Veri ikameti: EU verileri Frankfurt veya İrlanda
GDPR: Tasarımı gizlilik
Silme hakkı: 90 gün sonra veri silme
ISO 27001: Y2 sertifikası
Maliyet: 2K dolar/ay

# 9. Maliyet Analizi

Y1: 48K dolar/yıl
Y2: 96K dolar/yıl
Y3: 180K dolar/yıl
Y4: 264K dolar/yıl
Y5: 384K dolar/yıl

Chiftci basina maliyet Y5: 192 dolar/yıl
Platform geliri: 540 dolar/yıl
ROI: 2.8x

# 10. Uygulama Yol Haritasi

## 10.1 Faz 1 (Aylar 1-3)

AWS altyapisi, API sunucusu, kimlik dogrulamasi, mobil uygulama iskelet

## 10.2 Faz 2 (Aylar 4-6)

ÇBYS.Agro, ÇBYS.Monitor, Uzman pazari, 20 çiftci pilot

## 10.3 Faz 3 (Aylar 7-12)

ÇBYS.Hayvancillik, ÇBYS.Ekipman, B2B pazari, 100-200 çiftci

# 11. Risk Degerlendirmesi

Uydu gecikmeleri: Yuksek etki, orta olasilik -> Manual giris
Veritabani kesintisi: Kritik, dusuk -> Multi-AZ failover
ML modeli: Orta -> Dogrulama ve yeniden egitim
Veri ihali: Kritik -> Sifreleme, GDPR
Maliyet: Yuksek -> Ayrilmis instances

# 12. Teknik Tavsiyeleri

1. AWS Copernicus entegrasyonu
2. Kubernetes EKS Gun 1den
3. Yonetilen hizmetler
4. GraphQL mobil icin
5. Veri kalite kontrol
6. Y2 multi-region DR
7. Guvenlik ve ISO 27001
8. Copernicus ortaklik

# 13. Sonuc

AT Platform teknk mimarisi bulut-yerel, olceklenebilir ve maliyet-etkin. Altyapi maliyetleri 48K ile 384K dolar arasinda olceklenir. Yonetilen hizmetler ve 4 kisilik takim ile 6 ayda MVP. Cok modal veri ve uzman AI ile savunulabilir moat. GDPR uyumluluguyla hizli B2B biniş.

---

Belge: Agustos 2026
Sonraki: Q1 2027